****

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA NEGOSLAVCI**

**Općinski načelnik**

**KLASA:** 400-08/19-01/02

**URBROJ:** 2196/06-01-21-02

**Negoslavci,** 23.03.2021. godine

 Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32, točke 2. Statuta Općine Negoslavci („Službeni glasnik Općine Negoslavci“ broj 01/21) Općinski načelnik dana 23.03.2021. godine donosi

**IZVJEŠĆE**

 **o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu**

**Članak 1.**

 Financiranje programa se predviđa iz sljedećih izvora:

* prihod od komunalne naknade,
* prihod od naknade za korištenje javnih površina,
* kapitalna pomoć iz državnog proračuna – EU fondovi,
* prihod od Hrvatskih voda,
* prihod iz proračuna.

**Članak 2.**

 Prikaz planiranih i izvršenih sredstava iz Općinskog proračuna Općine Negoslavci

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PLANIRANO, posljednje izmjene i dopune Programa** | **IZVRŠENO** |
| **Uređenje centra općine (projektna dokumentacija i izgradnja)** | 450.000,00 | 0,00 |
| **Održavanje nerazvrstanih cesta – sanacija nerazvrstanih cesta** | 550.000,00 | 551.014,63 |
| **Održavanje pješačkih staza – sanacija pješačkih staza** | 200.000,00 | 0,00 |
| **Uređenje zgrade NK Negoslavci** | 238.000,00 | 100.883,76 |
| **Izgradnja parkinga u centru naselja** | 200.000,00 | 0,00 |
| **Uređenje terena NK Negoslavci – postavljanje reflektora** | 390.000,00 | 386.271,25 |
| **Održavanje javne rasvjete – usluge održavanja javne rasvjete** | 50.000,00 | 38.387,50 |
| **Uređenje groblja**  | 120.000,00 | 118.615,00 |
| **UKUPNO** | **2.198.000,00** | 1.198.172,14 |

**Članak 3.**

Suglasno zakonskim obvezama ovaj Izvještaj se dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

**Članak 4.**

 Izvješće će se objaviti u Službenom glasniku Općine Negoslavci i na internet stranici Općine Negoslavci.

**Općinski načelnik:**

Dušan Jeckov