

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA NEGOSLAVCI**

**Općinski načelnik**

**KLASA:** 400-04/24-01/02

**URBROJ:** 2196-19-01-24-02

**Negoslavci,** 28.03.2024. godine

 Na temelju članka 71., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32., stavka 2., točke 2. („Službeni glasnik Općine Negoslavci“ broj 01/21 i 7/23) Općinski načelnik Općine Negoslavci dana 28.03.2024. godine donosi

**IZVJEŠĆE**

 **o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu**

**Članak 1.**

 Utvrđuje se da je tijekom 2023. godine izvršen Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu kako slijedi.

Prikaz planiranih sredstava i ostvarenja plana:

1. Općinski proračun,
2. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - PORLZ

Prikaz planiranih sredstava iz Općinskog proračuna Općine Negoslavci za potrebe građenja objekata komunalne infrastrukture

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PLANIRANO u svrhu Programa** | **IZVRŠENO u svrhu Programa** |
| Izgradnja nerazvrstanih cesta („Progon put Gatina“ k.č. 2014., k.o. Negoslavci**,** faza II) | Ukupno : 21.000,00 EUR. 18.581,19 EUR MRRFEU, 2.418,81 EUR Općina Negoslavci | Ukupno:20.977,65 EUR.18.581,19 EUR MRRFEU, 2.396,46 EUR Općina Negoslavci |
| Izgradnja parkinga u centru naselja | Ukupno: 25.500,00 EUR.25.000,00 EUR MRRFEU, 5.000,00 EUR Općina | Ukupno 25.436,01 EUR.25.000,00 EUR MRRFEU, 436,01 EUR Općina |

**Članak 2.**

 Prihodi utvrđeni u članku 1. ovoga Izvještaja raspoređeni su za građenje komunalne infrastrukture u 2023. godini kako slijedi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZIV** | **PLANIRANA** | **OSTVARENO** |
| Izgradnja nerazvrstanih cesta („Progon put Gatina“ k.č. 2014., k.o. Negoslavci**,** faza II) | 21.000,00 | 20.997,65 |
| Izgradnja parkinga u centru naselja | 25.500,00 | 25.436,01 |
| **UKUPNO** | 46.500,00 | 46.433,66 |

**Članak 3.**

Suglasno zakonskim obvezama ovaj Izvještaj se dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

**Članak 4.**

 Izvješće će se objaviti u Službenom glasniku Općine Negoslavci i na internet stranici Općine Negoslavci.

**OPĆINSKI NAČELNIK**

Dušan Jeckov

**OBRAZLOŽENJE**

 Sukladno članku 71., stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), propisana je obveza Općinskog načelnika da godišnje podnosi izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture Općinskom vijeću vlastite jedinice. Izvješće se podnosi istodobno sa izvješćem o izvršenju proračuna te se objavljuje u službenom glasniku JLS, sukladno članku 71., stavku 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Prema Programu Općine Negoslavci o građenju komunalne infrastrukture za 2023. godinu (“Službeni glasnik Općine Negoslavci” broj 8/22, 5/23) (u daljem tekstu: Program) bilo je planirano slijedeće:

* *Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja- Izgradnja nerazvrstane ceste „Progon put Gatina“ k.č. 2014., k.o. Negoslavci*, sredstva za izgradnju ceste su odobrena prijavom na projekt Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije – PORLZ u iznosu od 290.000,00 kn, a razliku do pune cijene financira Općina Negoslavci iz proračuna. Projekt je podijeljen na dvije faze, I faza je realizirana krajem 2022. godine, a II faza je realizirana u 2023. godini.
* Izgradnja parkinga u centru naselja, planirano 25.500,00, a izvršeno 25.436,01 EUR. 25.000,00 EUR je financiralo MRRFEU, a 436,01 EUR Općina Negoslavci.