REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA NEGOSLAVCI

Općinski načelnik

KLASA: 363-02/26-02/01

URBROJ: 2196-19-01-26-02

Negoslavci, 05. siječanj 2026.

Na temelju članka 9. Odluke o analiziranju i vrednovanju učinka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture („Službeni glasnik Općine Negoslavci” broj 6/22 i 1/23) i članka 32., stavka 2., točke 2. Statuta Općine Negoslavci („Službeni glasnik Općine Negoslavci” broj 4/25), Općinski načelnik Općine Negoslavci dana 05.02.2026. godine donosi

IZVJEŠĆE O POSTIGNUTIM CILJEVIMA UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM I PLANIRANOM POSTUPANJU U SLUČAJU NEISPUNJENJA CILJEVA U 2026. GODINI

Članak 1.

Ovo Izvješće se izrađuje u cilju izvještavanja javnosti o postignutim ciljevima upravljanja komunalnom infrastrukturom i planiranom postupanju u slučaju neispunjenja ciljeva u 2026. godini na području Općine Negoslavci.

Članak 2.

Izvješće se prikazuje tablično kako slijedi.

| R.br. | Opis aktivnosti | Period izvršenja | Postignut cilj | Planirano postupanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanirane su pješačke staze na području Negoslavaca – Radnička ulica, Petrovačka ulica i dio Vukovarske ulice | Rujan i prosinac 2025. godine | Sanirane pješačke staze u Radničkoj ulici, Petrovačkoj ulici i dijelu Vukovarske ulice. | Nastavak sanacije ostalih pješačkih staza u lošem stanju. |
| 2. | Ažurirana je evidencija komunalne infrastrukture | Lipanj 2025. godine | Ažuriranje je izvršeno zbog promjene okolnosti komunalne infrastrukture na području Općine Negoslavci. Evidencija omogućuje transparentnost cjelokupne komunalne infrastrukture na području Općine. | Ažurirati evidenciju prema potrebi |
| 3. | Postavljanje dječjeg igrališta pored zgrade Općine i zip-line | Veljača 2025. godine | Postavljeno dječje igralište i zip-line na tome području (k.č.br. 677/1, k.o. Negoslavci) | U planu je daljnje uređenje navedenog dječjeg igrališta |
| 4. | Skinuta je ukrasna rasvjeta početkom 2025. godine | Siječanj 2025. godine | Skinuta ukrasna rasvjeta početkom 2025. godine | Postavit će se ukrasna rasvjeta krajem 2025. godine |
| 5. | Postavljena je ukrasna rasvjeta krajem 2025. godine | Prosinac 2025. godine | Postavljena ukrasna rasvjeta krajem 2025. godine | Skinit će se ukrasna rasvjeta početkom 2026. godine |
| 6. | Odvožen je otpad iz kontejnera i spremnika za animalni otpad | Kontinuirano | Uredno je odvožen otpad iz navedenih spremnika. | Kontinuirano će se prema potrebi vršiti odvoz i nadzor nepropisnog odlaganja otpada. |
| 7. | Vršeno je košenje zelenih površina u centru, na nogometnom igralištu i na groblju. | Kontinuirano | Košenje je vršeno kontinuirano i po potrebi. Zadovoljavajuće. | Nastavak urednog održavanja navedenih zelenih površina. |
| 8. | Čišćenje centra i groblja od smeća | Kontinuirano | Čišćenje je vršeno od strane čistačica iz ugovora o javnom radu. | Nastavak urednog održavanja navedenih površina. |

Članak 3.

Ovaj Izvještaj će se objaviti na web stranici Općine Negoslavci, oglasnoj tabli i u Službenom glasniku Općine Negoslavci.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dušan Jeckov