REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA NEGOSLAVCI

Općinski načelnik

KLASA: 400-04/26-01/02

URBROJ: 2196-19-01-26-14

Negoslavci, 26. ožujka 2025.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 32, stavka. 2., točke 2. Statuta Općine Negoslavci („Službeni glasnik Općine Negoslavci“ broj 04/25) Općinski načelnik dana 26.03.2026. godine donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je tijekom 2025. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, kako slijedi.

Prikaz planiranih sredstava i ostvarenja plana: prihod od komunalne naknade, prihod od naknade za korištenje javnih površina, kapitalna pomoć iz državnog proračuna – EU fondovi, prihod od Hrvatskih voda, prihod iz proračuna.

.

Članak 2.

Prikaz planiranih i izvršenih sredstava iz Općinskog proračuna Općine Negoslavci

| OPIS | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- |
| - Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |
| Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje snijega | 5.840,00 | 1.700,00 |
| - Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  |  |
| Sanacija pješačkih staza | 68.000,00 | 66.566,50 |
| - Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 8.000,00 0,00 |  |  |
| - Održavanje javnih zelenih površina |  |  |
| Održavanje javnih površina | 10.000,00 | 6.404,00 |
| - Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 8.000,00 0,00 |  |  |
| - Održavanje groblja i krematorija unutar groblja |  |  |
| Uređenje groblja i kapele na groblju | 0,00 | 0,00 |
| - Održavanje čistoće javnih površina 0,00 0,00 |  |  |
| - Održavanje javne rasvjete |  |  |
| Upravljanje i održavanje javne rasvjete | 500,00 | 458,45 |
| Podmirenje troškova električne energije | 11.000,00 | 10.560,91 |
| 9. Sanacija divljih odlagališta |  |  |
| Divlja deponija Grabovo | 0,00 | 0,00 |
| Usluge čišćenja divljih deponija | 0,00 | 0,00 |
| 10. Dezinsekcija, dezinsekcija i deratizacija |  |  |
| Dezinsekcija komaraca i stršljenova | 8.000,00 | 6.407,90 |
| Deratizacija | 5.000,00 | 4.522,50 |
| 11. Neškodljivo uklanjanje lešina |  |  |
| Animalni otpad | 1.000,00 | 633,15 |
| UKUPNO: | 125.340,00 | 97.253,41 |

Članak 3.

Suglasno zakonskim obvezama ovaj Izvještaj se dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

Članak 4.

Izvješće će se objaviti u Službenom glasniku Općine Negoslavci i na internet stranici Općine Negoslavci.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dušan Jeckov

OBRAZLOŽENJE

Sukladno članku 74., stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), propisana je obveza Općinskog načelnika da godišnje podnosi izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općinskom vijeću vlastite jedinice. Izvješće se podnosi istodobno sa izvješćem o izvršenju proračuna te se objavljuje u službenom glasniku JLS, sukladno članku 74., stavku 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Prema Programu Općine Negoslavci o održavanju komunalne infrastrukture za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Negoslavci“ broj 9/24, 5/25 i 12/25) (u daljem tekstu: Program), bilo je planirano izdvajanje po slijedećim stavkama:

1. Prema Programu je planirano za Održavanje nerazvrstanih cesta (sanacija i tekuće održavanje) ukupno 5.840,00 EUR, a prema Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (u daljem tekstu: Izvršenje) je utrošeno ukupno 1.700,00 EUR.

2. Prema Programu je planirano za Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima ukupno 68.000,00 EUR i stavku Sanacija pješačkih staza 68.000,00 EUR. Prema Izvršenju je utrošeno ukupno 66.566,50 EUR.

3. Prema Programu je planirano za Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda ukupno 8.000,00 EUR, a prema Izvršenju je utrošeno ukupno 0,00 EUR.

4. Prema Programu je planirano za Održavanje javnih zelenih površina 10.000,00 EUR a prema Izvršenju je utrošeno 6.404,00 EUR. Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje, sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih površina i površina u parkovima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

5. Prema Programu održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene predviđeno je ukupno 8.000,00  EUR, a prema Izvršenju je utrošeno 0,00 EUR.

6. Prema Programu je planirano za održavanje groblja i kapele unutar groblja ukupno 0,00 EUR, a prema Izvršenju je utrošeno 0,00 EUR.

7. Prema Programu je planirano za Održavanje čistoće javnih površina ukupno 0,00 EUR, a prema Izvršenju je utrošeno ukupno 0,00 EUR.

8. Prema Programu je planirano za Održavanje javne rasvjete – Upravljanje i održavanje javne rasvjete i Podmirenje troškova električne energije ukupno 11.500,00 EUR, a prema Izvršenju je utrošeno 11.019,36 EUR. Sredstva su 2025. godine uložena za tekuće održavanje javne rasvjete, i potrošnju električne energije.

9. Prema Programu je planirano za Sanaciju divljih odlagališta ukupno 0,00 EUR, a prema Izvršenju je utrošeno ukupno 0,00 EUR.

10. Prema Programu je planirano za Dezinsekcija i deratizacija ukupno 13.000,00  EUR, a prema Izvršenju je utrošeno ukupno 10.930,40 EUR.

11. Prema Programu je planirano za Neškodljivo uklanjanje lešina ukupno 1.000,00 EUR , a prema Izvršenju je utrošeno ukupno 633,15 EUR.